## Slide 1: Scrum Project Management
Présenté par:
LT AMBARA Christian Evrard
#MercrediCyber53
PROJET HELIOS | 2025

## Slide 2
IDEE MAÎTRESSE
Au-delà d'une simple méthodologie, Scrum incarne une révolution managériale qui redéfinit la gestion de projet par l'agilité collaborative, permettant de naviguer dans l'incertitude tout en maximisant la valeur client, nécessitant cependant une transformation culturelle profonde. En structurant le travail en cycles itératifs transparents, il s'impose comme le framework essentiel pour tout leader aspirant à piloter l'innovation dans un monde en constante évolution.

## Slide 3
1 – Historique des méthodes Agiles
2 – Concepts Agiles
3 – Présentation de Scrum
4 – Démarrer un Projet Scrum
5 – Exécuter un Sprint
6 – Clôturer un Sprint
7 – Avantages et Challenges
Plan

## Slide 4
Historique des méthodes Agiles
1

## Slide 5
Modèle traditionnel en Cascade
1 - Historique des méthodes Agiles
Analysis
Design
Develop
Test
Deploy

## Slide 6
Approche Agile
1 - Historique des méthodes Agiles
Analysis
Design
Develop
Test
Deploy

## Slide 7
Approche Agile
1 - Historique des méthodes Agiles
Analysis
Design
Develop
Test
Deploy
Analysis
Design
Develop
Test
Deploy
Analysis
Design
Develop
Test
Deploy
!
?
?
!

## Slide 8
Agile Manifesto
1 - Historique des méthodes Agiles
Individuals and Interactions
Processes and Tools
Working Software
Comprehensive Documentation
Customer Collaboration
Contract Negotiation
Responding to Change
Following a Plan

## Slide 9
Agile Manifesto
1 - Historique des méthodes Agiles

## Slide 10
Agile Manifesto
1 - Historique des méthodes Agiles

## Slide 11
1 - Historique des méthodes Agiles

## Slide 12
Concepts Agiles
2

## Slide 13: Iterative Development
2 - Concepts Agiles

## Slide 14: Working from Lists
2 - Concepts Agiles
Create Customer
Class
Add GetCustomer
Service Method
Refactor Customer
List UI

## Slide 15: Develop One Small Feature at a Time
2 - Concepts Agiles

## Slide 16: Sustainable Pace
2 - Concepts Agiles

## Slide 17: Lean Management Hierarchy
2 - Concepts Agiles

## Slide 18: Cross Functional Self Organizing Teams
2 - Concepts Agiles

## Slide 19: Trusting your Team
2 - Concepts Agiles

## Slide 20: Production Ready Deliverables
2 - Concepts Agiles

## Slide 21: Automated testing and builds (Continuous Integration).
2 - Concepts Agiles

## Slide 22: Embracing Change
2 - Concepts Agiles

## Slide 23: Inspect and Adapt
2 - Concepts Agiles

## Slide 24
Méthodologies Agiles
2 - Concepts Agiles

## Slide 25
Méthodologies Agiles
2 - Concepts Agiles

## Slide 26
Présentation de Scrum
3

## Slide 27
Scrum Guide
3 - Présentation de Scrum
• Framework Agile léger
• Le Scrum Guide : référentiel officiel créé par Ken Schwaber et Jeff Sutherland, définition autoritaire et évolutive du framework
• Philosophie empirique : transparence, inspection et adaptation comme piliers fondamentaux de la démarche
• Certifications Scrum :
  Scrum Master (PSM, CSM) : facilitation et coaching d'équipe
  Product Owner (PSPO, CSPO) : gestion de produit et priorisation
  Developer (PSD) : expertise technique et livraison
• Organismes certificateurs : Scrum.org (Professional Scrum) et Scrum Alliance (Certified Scrum) comme références mondiales

## Slide 28
Rôles
3 - Présentation de Scrum
Product Owner
Scrum Master
Scrum Team
Stakeholders & Users

## Slide 29
Rôles
3 - Présentation de Scrum

## Slide 30
Rôles
3 - Présentation de Scrum

## Slide 31
3 - Présentation de Scrum

## Slide 32
Artefacts
3 - Présentation de Scrum
Product Backlog
Release Plan
Product Vision
Sprint Backlog
Sprint Burndown
Impediment List

## Slide 33
Artefacts
3 - Présentation de Scrum

## Slide 34
Artefacts
3 - Présentation de Scrum

## Slide 35
Artefacts
3 - Présentation de Scrum

## Slide 36
Artefacts
3 - Présentation de Scrum

## Slide 37
Artefacts
3 - Présentation de Scrum

## Slide 38
Artefacts
3 - Présentation de Scrum

## Slide 39
3 - Présentation de Scrum
Product Increment
Sprint Planning
Sprint
Sprint Review
Sprint Retrospective
Project
Initiation

## Slide 40
Démarrer un Projet Scrum
4

## Slide 41
4 - Démarrer un Projet Scrum
Product Increment
Sprint Planning
Sprint
Sprint Review
Sprint Retrospective
Project
Initiation

## Slide 42
Initiation du Projet
4 - Démarrer un Projet Scrum
Business Case
Product Vision
Assemble Scrum Team
Initial Product Backlog
Initial Release Plan

## Slide 43
Product Backlog
4 - Démarrer un Projet Scrum
User Stories
Prioritized by Value
Estimated by the Team
Product Owner

## Slide 44
Release Planning
4 - Démarrer un Projet Scrum
3
2
3
1
3
2
5
8
3
3
3
3
Product Backlog
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Release 1
Release 2

## Slide 45
Exécuter un Sprint
5

## Slide 46
5 - Exécuter un Sprint
Product Increment
Sprint Planning
Sprint
Sprint Review
Sprint Retrospective
Project
Initiation

## Slide 47
Sprint Planning
5 - Exécuter un Sprint

## Slide 48
Sprint Planning
5 - Exécuter un Sprint
Product Owner
Product Backlog
Scrum Team
Sprint Backlog
Scrum Master

## Slide 49
5 - Exécuter un Sprint
Product Increment
Sprint Planning
Sprint
Sprint Review
Sprint Retrospective
Project
Initiation

## Slide 50
Sprint
5 - Exécuter un Sprint

## Slide 51
Daily Scrum
5 - Exécuter un Sprint

## Slide 52
Daily Scrum
5 - Exécuter un Sprint
Scrum Master
Scrum Team
Sprint Backlog
Sprint Burndown
Impediment
List

## Slide 53
Sprint Development
5 - Exécuter un Sprint
Feature Testing
Continuous Integration
Developer
Source Control
Unit Testing

## Slide 54
Product Backlog
5 - Exécuter un Sprint

## Slide 55
Product Backlog
5 - Exécuter un Sprint
Product Owner
Product Backlog
Scrum Team
Stakeholders & Users

## Slide 56
Clôturer un Sprint
6

## Slide 57
6 - Clôturer un Sprint
Product Increment
Sprint Planning
Sprint
Sprint Review
Sprint Retrospective
Project
Initiation

## Slide 58
Sprint Review
6 - Clôturer un Sprint

## Slide 59
Sprint Review
6 - Clôturer un Sprint
Product Owner
Finished Product
Scrum Team
Stakeholders & Users
Scrum Master

## Slide 60
6 - Clôturer un Sprint
Product Increment
Sprint Planning
Sprint
Sprint Review
Sprint Retrospective
Project
Initiation

## Slide 61
Sprint Retrospective
6 - Clôturer un Sprint

## Slide 62
Sprint Retrospective
6 - Clôturer un Sprint
Product Owner
Scrum Team
Stakeholders & Users
Scrum Master

## Slide 63
6 - Clôturer un Sprint
Product Increment
Sprint Planning
Sprint
Sprint Review
Sprint Retrospective
Project
Initiation

## Slide 64
6 - Clôturer un Sprint

## Slide 65
Avantages et Challenges
7

## Slide 66
Avantages
7 - Avantages et Challenges
Flexibilité et adaptation
Livraisons fréquentes
Amélioration continue
Transparence totale
Collaboration renforcée
Focus sur la valeur client

## Slide 67
Challenges
7 - Avantages et Challenges
Résistance au changement
Engagement insuffisant
Sprints mal dimensionnés
Mauvaise compréhension des rôles
Rituels détournés
Manque de discipline

## Slide 68
Conclusion
Scrum transcende la simple méthodologie pour devenir une philosophie managériale transformatrice. De ses fondements Agiles à l'exécution opérationnelle des sprints, ce framework place la collaboration et l'adaptation au cœur du succès projet. Dans un environnement en perpétuelle mutation, maîtriser Scrum devient un impératif stratégique, redéfinissant les codes du management moderne pour naviguer efficacement vers l'innovation.

## Slide 69
Merci de votre attention!